| ETF Beograd |  |  |  |  | FORMALNI LOG INSPEKTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strana 1 od 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekat |  |  | WarMat |  |  | Podsistem |  | Registracija i autorizacija korisnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip |  |  |  | SSU |  |
| Modul(i) |  |  | Modul za upravljanje korisnicima i ulogama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv doc |  |  | Log_Inspektora_1_Registracija_Autorizacija.docx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ime Inspektora |  |  |  |  |  |  | Kod |  | Oblast #1 |  |  |  | Oblast #2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimitrije Pešić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uloga u FR procesu (oznaciti: ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum prijema |  | Datum zavrsetka |  |  |  |  |  | Priprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __ Moderator __ Autor Inspektor __ Zapisnic. __ Posmatrac |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.05.2026. |  | 08.05.2026. |  |  |  |  |  | Dana |  |  |  |  |  |  | Sati |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Da Ne - Pripremljen sam za moju ulogu u FR procesu: - Mislim da je ovaj proizvod spreman za FR: - Re-inspekcija nakon ispravki je neophodna (bice odluceno na kraju sastanka) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pregled defekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Priprema |  |  |  |  |  |  |  | Review |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veci |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manji |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otvoreni |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| Defekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | ID | Lokacija(e) |  | Opis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veci |  |  |  | Manji |  |  |  | Otv. |  |  |  | Nap |
| 1 |  | signin.png |  | Polja registracione forme (ime, prezime, e-adresa, lozinka) nisu označena zvezdicom (*) koja bi naznačila da su obavezna. Korisnik nema vizuelnu informaciju o tome koja polja moraju biti popunjena. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 2 |  | login.png |  | Polja korisničkog imena i lozinke nemaju zvezdicu (*) iako su obavezna za prijavu. Nema vizuelne naznake obaveznosti polja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 3 |  | login.png |  | Dugme za prijavu nosi natpis „Login" umesto pravilnog engleskog oblika „Log in". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 4 |  | login.png + signin.png |  | Font upotrebljen na stranicama za prijavu i registraciju razlikuje se od fonta korišćenog na ostatku prototipa, čime se narušava vizuelna doslednost aplikacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 5 |  | signin.png |  | Dugme za potvrdu registracije nosi natpis „Sign in", iako u engleskoj konvenciji „Sign in" označava prijavljivanje postojećeg korisnika, a „Sign up" ili „Register" označava registraciju novog korisnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 6 |  | main.png |  | Na glavnoj stranici se istovremeno prikazuju dugmad „Login" i „Sign in" (korisnik nije prijavljen) i puna lista događaja. Nije jasno indikovano stanje prijavljenosti, a ako je korisnik neprijavljen, postavlja se pitanje da li uopšte treba da vidi listu događaja u istom obliku kao prijavljen korisnik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 7 |  | 2.2.1. koraci 1-3 |  | U prvom koraku toka 2.2.1 akter je „Posetilac", dok se u koraku 3 (i nadalje) akter prebacuje na „Korisnik". Akter se menja unutar istog toka bez objašnjenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 8 |  | userprofile.png |  | Dugme “Become Organizator” treba da bude “Become Organizer”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 9 |  | 2.2 |  | Nije razrađen slučaj registracije sa već postojećim korisničkim imenom ili e-adresom kao alternativni tok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 10 |  | 2.2.2 |  | Koraci 5 i 6 opisuju isti događaj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | S |
| 11 |  | 2.2 |  | Nedostaje tok odjave (logout). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S |