Elektrotehnički fakultet, Beograd

WarMat

RC-32-002

TIM digitalci

izveŠtaj sa fr sastanka za PROJEKAT “warmat”

INFORMACIJE O PROJEKTU I PROIZVODU

| Ime projekta | WarMat |
| --- | --- |
| Identifikator | WarMat-FR-2026 |
| Ime proizvoda/ radnog dokumenta (Naslov i sekcije) | SSU dokumentacija (12 dokumenata) i prototip korisnickog interfejsa (PrototipV5) |
| Tip proizvoda/radnog dokumenta | SSU + prototip |
| Velicina (stranice ili broj linija koda) | 60 stranica (12 SSU dokumenata) + 15 stranica prototipa |

Da li se radi o re-inspekciji? (Da/Ne)       Ne

Da li se zahteva Re-Inspekcija? (Da/Ne)  Da

UCESNICI

| Uloga | Ime | ID | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Moderator | Dimitrije Pešić |  |  |
| Autor | Luka Mijović |  |  |
| Zapisnicar | Andrej Čolić |  |  |
| Inspektor 1 | Dimitrije Pešić |  |  |
| Inspector 2 | Andrej Čolić |  |  |
| Inspector 3 | Nenad Skoković |  |  |
| Inspector 4 | Stevan Gnjato |  |  |
| Posmatrac (Opc) |  |  |  |

Ukupan broj ucesnika na sastanku: 5

RASPORED

|  | Datum | Vreme | Mesto | Prostorija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saopstenje | 05.05.2026. | 12.00 | Beograd | Outlook |
| Overview sastanak (o) | 05.05.2026. | 12.30 | Beograd | Outlook |
| FR sastanak | 09.05.2026. | 18.00 | Beograd | Google Meet |
| Pregled zapisnika | 09.05.2026. | 18.30 | Beograd | Outlook |

AKTIVNOST CLANOVA TIMA (u radnim satima)

| Navesti aliase | Inspektori |  |  |  | Autor(i) | Moderator | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pešić | Čolić | Skoković | Gnjato | Mijović | Pešić |  |
| Planiranje |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Overview |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Priprema | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 12 |
| Inspekcija (sastanak) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 |
| Ukupno (sati) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 17 |

PREGLED DEFEKATA

|  | Priprema | Inspekcija (sastanak) |
| --- | --- | --- |
| Veliki | 24 | 24 |
| Mali | 22 | 22 |
| Otvoreni | 0 | 0 |
| Ukupno | 46 | 46 |

Primedbe:

Dokumenti se uslovno prihvataju. Autori moraju otkloniti sve nalaze ozbiljnosti V (24 nalaza) i azurirati verzije SSU dokumenata na 1.1. Identifikovane su tri kategorije problema: neslaganje SSU dokumenata sa prototipom, strukturni problemi dokumentacije (nedostajuce sekcije, nesklad sadrzaja sa tekstom, preskocena numeracija) i nepotpune specifikacije (nedefinisani akteri, neopisane poruke o gresci). Re-inspekcija je neophodna.

Datum:	09.05.2026.	Potpis moderatora:

Mesto: 	Beograd